JUSTIFICATIVA
<Descrever de forma clara a justificativa contendo um breve histórico e as motivações do projeto. A justificativa consta no Documento de Oficialização da Demanda (DOD) e pode ser complementado/revisado neste documento.>
Falta de alinhamento entre TI e Negócio (no caso, entre a coordenação de TI e os demais setores do campus IFPI-URUÇUÍ). Falta de autonomia administrativa do Campus. Falta de know-how em Governança Corporativa no Campus e no IFPI como um todo.

OBJETIVO
<Descrever qual o objetivo para a qual órgão está realizando o projeto, que pode ser: descrição concreta de que o projeto quer alcançar, uma posição estratégica a ser alcançada, um resultado a ser obtido, um produto a ser produzido ou um serviço a ser realizado. Os objetivos devem ser específicos, mensuráveis, realizáveis, realísticos, e baseados no tempo.>
Este projeto visa elaborar um Plano de Trabalho Colaborativo para Planejamento do Programa de Governança Corporativa do Campus Uruçuí para o Campus Uruçuí do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Piauí.

DECLARAÇÃO DO ESCOPO
<Descrever a declaração do escopo, que inclui as principais entregas, fornece uma base documentada para futuras decisões do projeto e para confirmar ou desenvolver um entendimento comum do escopo do projeto entre as partes interessadas.>
Plano de Campanha de Concientização das boas práticas de Gestão de Projetos; / Plano de Contratação de Coaching em Gestão de Projetos, Gestão de Portifólio de Projetos; / Plano de Implantação de Escritório de Projetos do Campus Uruçuí – IFPI; / Plano de Gerência de Configuração; / Treinamento em Gerencia de Configuração; / Controle de Mudanças; / Controle de Versões; / Plano de Implantação de Metodologia de Projetos; / Plano de Implantação de Software aderente à metodologia de Gestão de Projetos escolhida; / Plano de Implantação de Processo de Contratação de Soluções de TI; / PPA do Campus; / PEI do Campus; / PDTI do campus; / Plano de Contratações de Soluções de TI do campus (aderente ao PDTI) / PDRH do campus; / Plano de Comunicação do Campus; / Sistema de Comunicação do Campus;

NÃO ESCOPO
<Descrever de forma explícita o que está excluído do projeto, para evitar que uma parte interessada possa supor que um produto, serviço ou resultado específico é um produto do projeto.>
Não será realizado treinamentos básicos como: / Editor de Texto; / Sistemas Operacionais / Acesso à Internet; / Emails; / Entre outros requisitos considerados básicos

TEMPO ESTIMADO
<Descrever a estimativa de tempo para finalizar o projeto.>
10 MESES

CUSTOS ESTIMADOS E FONTE DE RECURSO
<Descrever a estimativa de custo do projeto e a fonte de recurso. A fonte de recurso consta no Documento de Oficialização da Demanda (DOD) e pode ser complementado/revisado neste documento.>
1 Milhão de Reais
Fonte de recurso	ORÇAMENTO GERAL DO CAMPUS-

PREMISSAS
<Descrever as premissas do projeto. As premissas são fatores que, para fins de planejamento, são considerados verdadeiros, reais ou certos sem prova ou demonstração. As premissas afetam todos os aspectos do planejamento do projeto e fazem parte da elaboração progressiva do projeto. Frequentemente, as equipes do projeto identificam, documentam e validam as premissas durante o processo de planejamento. Geralmente, as premissas envolvem um grau de risco.>
O Projeto terá participação ativa de representantes de todos os setores do campus: diretorias, departamentos e coordenações. / Todos os membros da equipe de Planejamento saberão utilizar as ferramentas de colaboração oficiais do projeto; / Os membros da equipe do projeto irão comunicar seus problemas de uso das ferramentas assim estes surgirem para que a equipe de suporte às ferramentas possa solucionar o quanto antes os incidentes. / Os membros dos times terão disponibilidade

RESTRIÇÕES
<Descrever as restrições do projeto. Uma restrição é uma limitação aplicável, interna ou externa ao projeto, que afetará o desempenho do projeto ou de um processo. Por exemplo, uma restrição do cronograma é qualquer limitação ou condição colocada em relação ao cronograma do projeto que afeta o momento em que uma atividade do cronograma pode ser agendada e geralmente está na forma de datas impostas fixas.>
Deverão ser realizados cursos de Gerência de Configuração, Gerência de Projetos, Palestras de Conscientização de Boas Práticas de Gestão de Projetos;

RISCOS PREVIAMENTE IDENTIFICADOS
<Identificar eventos ou condições incertos que, se ocorrerem, provocarão efeitos positivos ou negativos nos objetivos do projeto.>
Risco da infraestrutura atual do campus não suportar a realização dos cursos. / Risco do Sistema de Comunicação do Campus não atender às necessidades mínimas de comunicação entre os membros da Equipe do Projeto; / Risco da má frequência prejudicar a comunicação do projeto;

PATROCINADOR DO PROJETO
<Identificar o patrocinador do projeto. Esse item consta no documento Análise de Viabilidade do Projeto (AVP) e pode ser complementado/revisado neste documento.>
Nome	Telefone(s)	E-mail
Departamento de Administração e Planejamento	(89)

LÍDER DO PROJETO(GERENTE)
<Definir o líder do projeto.>
Nome	Telefone(s)	E-mail
Sebastião Vinícius Araújo de Moura	(86) 9501-3330	vinicius.araujo@ifpi.edu.br

EQUIPE DO PROJETO
<Definir os membros que irão compor a equipe do projeto.>
Nome	Órgão	Cargo / Função	Telefone(s)	E-mail
Felipe	IFPI
Melina	IFPI
Érica	IFPI
Khalil	IFPI

	IFPI
	IFPI

PARTES INTERESSADAS
<Identificar as pessoas e entidades que apresentem algum interesse (favorável ou não) nos resultados do projeto. Este item consta na Análise de Viabilidade do Projeto (AVP) e pode ser complementado/revisado neste documento.>
Nome	Telefone(s)	E-mail
MINISTERIO DE PLANEJAMENTO	1111-1111
TCU	2222-2222
MEC	3333-3333
IFPI	4444-4444
CAMPUS URUÇUÍ	5555-5555
CAPES	7777-7777
TECNICOS ADMINISTRATIVOS	8888-8888
PROFESSORES	9999-9999
ALUNOS	1212-1212

INFRAESTRUTURA
<Identificar previamente a infraestrutura para o atingimento dos objetivos do projeto, exemplo, salas, servidores, notebook, etc.>
1-Sala para escritório de Escritório de Projetos; 11- computadores; 11-monitores; 2-impressoras multifuncionais wifi; 11-notebooks; 11-planos de telefonia corporativos; 2- ar condicionados; 22-pontos de redes RJ 45; 22-pontos de tomada elétrica padrão NBR 20 Amperies; 1 – AP WIFI; 1-SWITCH 24PORTAS; 1 Serviço de instalação de cabeamento estruturado e tomadas e piso elevado; 1- Computador Retroprojetor Proinfo; 1 – Flipcharter e 50 folhas de flipcharter; 3-caixas de postits; / 1-licença de Software wbs chartpro; 1- Treinamento GPWeb;

APROVAÇÃO
<Inserir as pessoas responsáveis por assinar o Termo de Abertura do Projeto (TAP).>
Nome: Henrique Flavio de Melo	Nome: Roberto Ferreira Lima
Cargo/Função: Diretor Geral do Campus	Cargo/Função: Diretor de Ensino
Data: 30/08/2012	Data: 30/08/2012