PROJETO:SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PARA COMISSÃO DE PROJETOS
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
Preparado por:	Sebastião Vinícius Araújo de Moura	Versão 0.1
Aprovado por:	Henrique Flávio de Melo

Resumo das condições do projeto

A coordenação de TI do campus Uruçuí perceber a necessidade de melhorar a comunicação entre ela e os demais setores do campus Uruçuí e dos setores entre si.
O esforço de melhorar a comunicação é proveniente de preparar a coordenação de TI e as demais coordenações para o aumento da necessidade de uma comunicação dinâmica e ágil entres as coordenações no campus.

Justificativa do projeto

Preparar a coordenação de TI e as demais coordenações para o aumento da necessidade de uma comunicação dinâmica e ágil entres as coordenações no campus.

Nome do Gerente do Projeto , suas responsabilidades e sua autoridade
Sebastião Vinícius Araújo de Moura. Sua autoridade é apenas de desenvolver e sugerir bem como liderar o projeto de desenvolvimento do Sistema de Comunicação.
No aspecto financeiro, a autoridade se restringe apresentar as especificações dos produtos que possam ser adquiridos sem nenhum custo.
No caso de necessidade de relacionamento externo à divisão, sua autoridade á funcional inerente ao seu posto dentro da instituição.
Necessidades básicas do Trabalho a ser realizado
Será realizada a criação de uma estratégia de comunicação e a compilação de sistemas que formarão o sistema de comunicação do campus e treinamento da equipe.

Principais partes Interessadas
Coordenação de Saúde , Departamento Fazenda-Escola, Departamento de Administração , Diretoria de Ensino e Coordenação de TI.

Descrição do Projeto
O produto do projeto é o sistema de comunicação da comissão de projetos com a aprovação do presidente da comissão.

Premissas Iniciais
A equipe esta motivada para o trabalho do projeto.
Os membros do time terão disponibilidade.

Restrições Iniciais
O orçamento é inexistente.
O projeto deverá ser mantido dentro da esfera dos membros do projeto.
O projeto deverá usar software livre.
Administração

Necessidades Iniciais de recursos
O gerente do projeto não terá equipe de profissionais, e não poderá realizar contratações visto que o orçamento está esgotado .
Necessidade de suporte pela organização
A instituição irá suportar toda a necessidade externa à coordenação de TI, uma vez que existe um interesse de longo prazo em expandir o uso do sistema para todas as unidades organizacionais do Instituto.
Comitê Executivo ou Comitê de Controle de Mudanças (CCB-Change Control Board)
Será criado um comitê composto por membros do Departamento de Fazenda-Escola, da Coordenação de TI, Diretoria de Ensino, Coordenação de Saúde e Apoio Técnico.
Controle e Gerenciamento das informações do projeto
O Gerente de projeto é o responsável pelas informações. Todas as informações serão armazenadas e acessadas em http://www.xmind.net/share/vinicius.araujo.moura/

APROVAÇÕES
Henrique Flávio / Patrocindor		Data